📄 CASE STUDY TECNICO — Refactoring di un Modulo di Gestione Flussi Complessi

# 1. Contesto

All’interno del progetto stavo lavorando su un modulo dedicato alla gestione di flussi complessi, utilizzato da più parti del sistema e cresciuto nel tempo senza una visione architetturale coerente.

Il modulo era diventato un punto critico perché:

- ogni flusso aveva logiche duplicate

- i side-effect erano sparsi e non documentati

- il comportamento complessivo era difficile da prevedere

- ogni modifica rischiava di rompere funzionalità lontane

Il team stesso evitava di toccarlo, segno evidente che la complessità era diventata ingestibile.

# 2. Problema

Il problema principale era la mancanza di struttura.

Il modulo presentava:

- responsabilità mescolate (validazioni, orchestrazione, business logic)

- condizioni annidate difficili da seguire

- stati impliciti

- side-effect distribuiti in più punti

- accoppiamento eccessivo con altri componenti

Il risultato era un sistema fragile, dove ogni intervento generava regressioni.

# 3. Analisi

Ho analizzato il modulo secondo tre dimensioni fondamentali:

## 3.1 Responsabilità

Il componente gestiva:

- logiche di flusso

- controlli di validità

- aggiornamenti di stato

- chiamate a servizi esterni

- trasformazioni dei dati

Tutto nello stesso punto, senza separazione.

## 3.2 Dipendenze

Il modulo dipendeva da:

- repository

- servizi esterni

- configurazioni globali

- componenti UI

Molte dipendenze erano bidirezionali, creando accoppiamento e rigidità.

## 3.3 Flussi

Il flusso interno era caotico:

- condizioni duplicate

- logiche ripetute in più step

- side-effect non prevedibili

- assenza di un modello chiaro degli stati

Era evidente che il problema non era “il codice brutto”, ma l’assenza di un’architettura dei flussi.

# 4. Obiettivi del refactoring

Ho definito tre obiettivi chiari:

- Chiarezza — ogni flusso deve essere leggibile e prevedibile

- Manutenibilità — il team deve poter intervenire senza paura

- Scalabilità — aggiungere nuovi flussi non deve aumentare il caos

Questi obiettivi hanno guidato tutte le decisioni successive.

# 5. Soluzione proposta

La soluzione si è basata su tre interventi principali:

## 5.1 Separazione delle responsabilità

Ho suddiviso il modulo in componenti distinti:

- orchestratori dei flussi

- validatori

- servizi di dominio

- adapter per i side-effect

- trasformatori di output

Ogni componente con un ruolo chiaro e testabile.

## 5.2 Introduzione di un modello di stato esplicito

Ho definito:

- stati chiari

- transizioni consentite

- regole di validazione per ogni step

- gestione degli errori centralizzata

Questo ha eliminato la logica sparsa e imprevedibile.

## 5.3 Riduzione dell’accoppiamento

Ho introdotto boundary chiari tra:

- logica di flusso

- logica di dominio

- logica infrastrutturale

Questo ha reso il modulo più stabile e meno fragile.

# 6. Trade-off considerati

Ho valutato attentamente:

- tempo di refactoring vs tempo perso in futuro

- compatibilità con il legacy vs pulizia architetturale

- complessità iniziale vs semplicità a lungo termine

La scelta è stata di privilegiare la sostenibilità del sistema.

# 7. Risultato

Il refactoring ha portato benefici immediati:

- il modulo è diventato più chiaro e leggibile

- il team ha iniziato a lavorarci senza paura di rompere altro

- i bug regressivi sono diminuiti drasticamente

- i flussi sono diventati prevedibili e testabili

- aggiungere nuovi step o varianti è diventato molto più semplice

Il componente è passato da “punto di caos” a parte solida e affidabile del sistema.

# 8. Lezioni apprese

- La complessità dei flussi è quasi sempre un problema architetturale, non di codice.

- Rendere espliciti stati e transizioni riduce enormemente il caos.

- Separare responsabilità è il modo più efficace per ridurre fragilità.

- Un refactoring ben progettato migliora la vita del team, non solo del codice.